## Slide 1: 3TB
Try Best !

## Slide 2: 목차
1. 초기 구상
2. 제작 도중 문제점 및 변경점
3. 최종 결과물
4. 팀원 별 후기

## Slide 3: 초기 구상 - 업무 흐름도

## Slide 4: 초기 구상 – 화면 설계

## Slide 5: 초기 구상 – App화면
메인 화면
연결상태 – 현재 feede와의 연결 상태를 나타낸다
배식 – 배식 버튼을 클릭시 배식을 시작한다.
배식 시간 설정,배식 기록 확인,연동 정보 클릭시 해당 페이지로 이동

## Slide 6: 초기 구상 – App화면
연동 화면
+ 버튼 클릭시 연동 기기 추가 페이지로 이동 하고 등록을 할수있다.
연동이 완료되면 연결된 기기가 표시된다.

## Slide 7: 초기 구상 – App화면
메인 화면
연결상태 – 현재 feede와의 연결 상태를 나타낸다
배식 – 배식 버튼을 클릭시 배식을 시작한다.
배식 시간 설정,배식 기록 확인,연동 정보 클릭시 해당 페이지로 이동

## Slide 8: 초기 구상 – App화면
메인 화면
연결상태 – 현재 feede와의 연결 상태를 나타낸다
배식 – 배식 버튼을 클릭시 배식을 시작한다.
배식 시간 설정,배식 기록 확인,연동 정보 클릭시 해당 페이지로 이동

## Slide 9: 초기 구상

## Slide 10: 초기 구상
정면
2층으로 구분
1층 사료와 물을 담아내는 그릇
2층 사료와 물을 저장해두는 통
2층에서 사료나 물이 배식되면 길을 따라 배식
사료 그릇 2겹
사료 그릇 사이에 무게 감지 로드셀 부착

## Slide 11: 초기 구상
옆면
2층 오른쪽
아두이노와 모듈들을 배치
분홍색 선 무게 감지 로드셀 선
초록색 선 모터선
검은선 전원 케이블

## Slide 12: 초기 구상
윗면
전면, 후면으로 구분
전면 : 사료통 및 수통을 배치
후면 : 아두이노 및 모듈과 전원 케이블 연결 및 배치

## Slide 13: 제작 도중 문제점 및 변경점
워터 펌프
서보모터만 구매할 예정이었으나, 교수님의 제안으로 추가로 워터펌프도 구매했습니다. 그러나 워터펌프를 사용하기 적합한 실드를 구매하지 않아 제대로 시연을 못했습니다. 또한, 워터펌프를 구현하려면 많은 전력이 필요하지만 저전력으로 인해 작동하지 못했습니다.

## Slide 14: 제작 도중 문제점 및 변경점
로드셀, 앰프 모듈
하나의 무게감지를 정확하게 하려면 사료통 하나에 하나의 로드셀이 필요했었습니다. 설계오류로 로드셀을 적게 구매해 로드셀의 개수가 부족하였고, 로드셀과 앰프 모듈을 같이 납땜을 했어야 했다는 사실을 뒤늦게 알았고, 서보모터측 개발이 늦어져서 제대로 확인을 못하고 분리되어서 연결을 못했습니다.

## Slide 15: 제작 도중 문제점 및 변경점
와이파이 모듈
조원들이 몇일동안 한 결과 오류의 원인을 찾으려 해도
조원들의 이해도 부족으로 인해 문제점을 찾아내는것이
불가능하여 와이파이 기능을 구현하지 못했습니다.

## Slide 16: 제작 도중 문제점 및 변경점
L298P 모터쉴드
아두이노 보드만을 사용해서 워터펌프나 서보모터는 구현 가능 했지만 이 실드를 연결한 채로 워터펌프나 서보모터를 연결해서 코드를 작성 및 업로드를 시도 한 결과 업로드 자체가 안되서 쉴드에 해당하는 라이브러리를 아무리 찾아도 존재하지 않는다는걸 뒤늦게 확인해서 쉴드를 장착하지 않았습니다.

## Slide 17: 최종 결과물

## Slide 18: 팀원 별 후기

## Slide 19: 팀장 한건우
두 번째 캡스톤 디자인 프로젝트에서 저는 팀장 역할을 맡게 되었습니다. 프로젝트를 진행하면서 저의 부족함을 많이 느꼈습니다. 첫 번째 캡스톤 디자인에서 함께했던 팀원들이 저보다 많은 고생을 했구나 라는 생각을 하게되었습니다.
이번 프로젝트를 통해 저의 리더십과 실력의 부족함을 깨닫고, 이를 고치고 향상시킬 계기로 삼고자 합니다.

## Slide 20: 부팀장 범태원
솔직히 말하자면, 이번 프로젝트에 제가 충분한 집중과 노력을 기울이지 못했습니다. 개인적인 일에 더 많은 시간을 할애하면서 프로젝트에 소홀했던 점을 반성합니다. 이로 인해 팀의 작업이 부실하게 마무리될 수밖에 없었습니다.
프로젝트 과정에서 발생한 여러 변경 사항을 해결하기 위해 팀원들이 많은 노력을 기울였지만, 저의 부족한 참여로 인해 최종 결과물이 완벽하지 못했던 점이 많이 아쉬웠습니다.

## Slide 21: 팀원 박민성
프로젝트에 참여하면서 많은 문제들이 있었습니다. 아두이노와 프로젝트에 대한 지식이 부족해 어려움이 있었습니다.
하지만 팀원들과 함께 고민하고 수정하면서 문제들을 해결하면서 성취감을 느꼈지만, 프로젝트 도중 적지 않은 문제들이 발생하고 잘 해결되지 못한 문제들도 많아서 저의 부족함을 많이 느끼고 이를 기회삼아 더 성장하고자 합니다.

## Slide 22
감사합니다